| DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA) | CÓDIGO: DEF-2026-002 VERSIÓN: 1.0 ¦ ESTADO: CERRADO |
| --- | --- |

INFORME DE NO CONFORMIDAD / DEFECTO TÉCNICO

Sistema: Evaluación Basada en Riesgo (EBR / BPM) | Módulo: Motor de Riesgo — Fallo 400 por Subcategorías

| Identificador: | DEF-2026-002 | Fecha de Reporte: | 13/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo: | Motor de Riesgo (EBR) | Fecha de Cierre: | 13/09/2026 |
| Severidad: | Alta (Bloqueo de Cálculo Automatizado) | Prioridad: | P1 (Urgente) |
| Tipo de Defecto: | Lógica de Negocio / Integridad de Datos | Ambiente: | Staging / QA Local (Win 11 / Chrome) |
| Reportado Por: | Equipo de Pruebas de Calidad | Dictamen Final: | RESUELTO / VERIFICADO |

1. DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Al disparar el cálculo automatizado de riesgo tras finalizar la evaluación, si el establecimiento no contaba previamente con registros en la tabla establecimiento_categoria, la API retornaba un error HTTP 400 Bad Request deteniendo abruptamente el cálculo del Riesgo Total (RT).

2. PASOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL HALLAZGO

2.1 Crear un nuevo establecimiento sin asociarle categorías de alimento.

2.2 Asignar un técnico y ejecutar la evaluación BPM completa.

2.3 Pulsar 'Finalizar evaluación'.

2.4 Observar la respuesta de la API: 400 'El establecimiento no tiene categorías de alimento con nivel de riesgo asignado'.

3. COMPORTAMIENTO OBSERVADO Y COMPORTAMIENTO ESPERADO

| Comportamiento Observado (Fallo) | Comportamiento Requerido (Correcto) |
| --- | --- |
| - Error HTTP 400 interrumpiendo el flujo de finalización. - Imposibilidad de obtener el cálculo de frecuencia de inspección. | - El motor de cálculo debe operar de manera resiliente, asignando de forma transparente una subcategoría por defecto o tomando el valor base de riesgo. |

4. ANÁLISIS TÉCNICO DE CAUSA RAÍZ (RCA)

El servicio motor-riesgo.service.ts ejecutaba una consulta que requería al menos un registro en establecimiento_categoria sin contemplar un valor de fallback o auto-vinculación.

5. ACCIÓN CORRECTIVA Y CAMBIOS EN EL CÓDIGO

Backend (motor-riesgo.service.ts): Si el establecimiento no tiene categoría registrada, se consulta automáticamente la primera del catálogo de alimentos y se asocia de forma transparente.

Semilla (seed-demo.ts): Se garantizó que todos los establecimientos cuenten con sus categorías vinculadas.

6. VERIFICACIÓN Y RESULTADOS DE PRUEBA

| Prueba Ejecutada | Comando de Verificación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Prueba unitaria motor-riesgo-bordes.spec.ts | npm.cmd test -w apps/api | Aprobado (56/56) |
| Prueba de integración de cálculo completo | npm.cmd test -w apps/api | Aprobado (56/56) |

7. APROBACIÓN Y CONFORMIDAD

| Reportado por | Corregido por | Aprobado por (QA Lead) |
| --- | --- | --- |
| Equipo de Pruebas Firma: __________________ Fecha: 13/09/2026 | Desarrollo Backend/Frontend Firma: __________________ Fecha: 13/09/2026 | Aseguramiento de Calidad Firma: __________________ Fecha: 13/09/2026 |